（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：  上海市金湾房地产开发有限公司

监理人（全称）：  上海市建设工程监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：  上海金湾商务金融中心

2. 工程地点：  上海市浦东新区贵江路388号

3. 工程规模：  本工程集商务办公楼、五星级酒店和购物中心为一体的城市综合体，占地面积4.5万平米，总建筑面积35万平方米（其中地下建筑面积120000平方米、地上建筑面积230000平方米），塔楼为98层、裙房6层、地下4层，最高建筑高度441米 。

4. 工程概算投资额：  30亿元  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张国强，身份证号码： 310100196501010011 ，注册号： 11000000 。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：叁仟肆佰玖拾叁万柒仟肆佰陆拾元整（¥ 34937460.00）。

包括：

1. 监理酬金：叁仟肆佰玖拾叁万柒仟肆佰陆拾元整（¥ 34937460.00 ）。

2. 相关服务酬金：              /              。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：             /              。

（2）设计阶段服务酬金：             /              。

（3）保修阶段服务酬金：              /              。

（4）其他相关服务酬金：             /              。

- 六、期限

1. 监理期限：

自 2012 年 1 月 1 日始，至 2016 年 12 月 31 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自/年  / 月  / 日始，至 / 年 /月/ 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间： 2011 年 12 月28 日。

2. 订立地点：  上海市  。

3. 本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：  上海市深湾路100号      住所：上海市西安路88号

邮政编码：  200100          邮政编码：   200080

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

开户银行： 中国银行深湾支行   开户银行：中国银行江河支行

账号：1234567890123456789     账9876543210987654321

电话：021-57785678               电话：021-56655551

传真：021-57786789               传真：021-56655551

电子邮箱：hewan@126.com      电子邮箱：spm_jyb@yahoo.cn

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： /

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

1、从项目基础施工开始至竣工的全过程工程施工监理。

2、、监理工作的范围包括“三控、二管、一协调”。即：投资控制、质量控制、进度控制，合同、信息管理，工程全面组织协调。

3、本工程监理工作内容包括上海湾商务金融中心项目全过程之监理、项目各分项工程包括（除燃气管道及设施、道路等市政工程外）土建工程、机电安装工程、钢结构工程、幕墙工程、室内外装饰工程及景观绿化工程等。

2.1.2 监理工作内容还包括： 监理人应审核委托人对钢结构制作专项招标及幕墙专项招标和弱电系统招标文件技术要求审核；根据上海市政府主管部门的要求实施监理报告制度；提交钢结构监理专项总结报告和幕墙监理专项总结报告。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、上海市建筑市场管理制度；

2、上海市建设工程监理管理办法纸；

3、上海桩基施工验收规范；

4、建设行政主管部门及行业协会的有关监理工作政策、要求

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： / 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：   本工程施工合同涉及的工程延期和由施工单位提出的工程变更。

- 在涉及工程延期10天内和（或）金额 伍 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                                                         对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

监理规划的提交应该在签署本合同后14日内，份数1份；

监理月报的提交应在每月的3日内，份数2份；

钢结构监理专项总结报告和幕墙监理专项总结报告在相应工程施工完成15天内提交，份数3份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后 14 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 移交时间：2017年1月14日，移交方式：按附录B清单明细，现场清点移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 周伟文 。

3.6 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：/，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后10天内 | 10% | 524.0619 |
| 第二次付款 | 2012年5月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第三次付款 | 2012年9月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第四次付款 | 2013年1月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第五次付款 | 2013年5月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第六次付款 | 2013年9月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第七次付款 | 2014年1月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第八次付款 | 2014年5月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第九次付款 | 2014年9月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十次付款 | 2015年1月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十一次付款 | 2015年5月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十二次付款 | 2015年9月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十三次付款 | 2016年1月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十四次付款 | 2016年5月1日 | 6% | 209.62476 |
| 第十五次付款 | 2016年9月1日 | 6% | 209.62476 |
| 最后付款 | 工程通过 竣工验收 | 6% | 209.62476 |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：/。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  上海市建设行政主管部门  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（ 2）种方式：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 上海市浦东新区 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 14 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 14 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 5 %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：与施工单位签订的施工合同中的商务内容，本合同结束前。

监理人申明的保密事项和期限： 监理规划，专项监理总结报告，本合同结束前。

第三方申明的保密事项和期限：施工单位提交的钢结构吊装方案，本合同结束前。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

本工程的设施管理流程及标准及委托人与施工单位签订的施工合同中的商务内容  。

。

9. 补充条款

无

。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  /  。

A-2 设计阶段：  /  。

A-3 保修阶段：  /

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  /  。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 0 |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 0 |  |  |
| 3. 其他人员 | 保洁员2人 | 轮休、每天打扫办公用房 | 2012年1月1日至本合同终止 |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 6 | 180平方米 | 工程开工之日起至工程竣工验收 |
| 2. 生活用房 | 8 | 200平方米 | 同上 |
| 3. 试验用房 | 2 | 60平方米 | 同上 |
| 4. 样品用房 | 1 | 60平方米 | 同上 |
| 5、现场值班用房 | 1 | 20平方米 | 同上 |
| 用餐及其他生活条件 | 用餐自理，提供市内电话一部（限200元/月话费，多出的部分由监理人承担） |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1份 | 签订合同后7天内 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1份 | 签订合同后7天内 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2套 | 签订合同后7天内 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1套 | 签订合同后7天内 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1份 | 签订合同后7天内 |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 3 | 对讲机 摩托罗拉 | 工程开工之日起至工程竣工验收 |
| 2. 办公设备 | 1 | 复印机 京瓷500 | 工程开工之日起至工程竣工验收 |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |